**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2012.2.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 11 | 迭代名称 | 初始迭代 |
| 计划起止日期 | 2012.2.29-2012.3.14 | | |
| 任务及进度安排：  编写Vision文档 2012.2.29-2012.3.5  用例建模 2012.3.6-2012.3.12  编写软件需求规约 2012.3.6-2012.3.14  设计界面原型 2012.3.6-2012.3.14 | | | |
| 计划递交的工件：  《迭代计划》  《Vision文档》  《软件需求规约》  《迭代评估报告》  界面原型  Use-case模型 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  首次进行项目，缺乏经验 组员间团结协作、并与其他同学积极讨论 | | | |
| 每个成员的任务分工：  编写Vision文档 全体组员  用例建模 全体组员  编写软件需求规约 杜佳磊  设计界面原型 于笑、张杨 | | | |